## Slide 1
LogiTrack
Fundamentos del Proyecto
Laboratorio de Construcción de Software / Proyecto Profesional I
GRUPO 5
INTEGRANTES
Martinez Bogado Gonzalo
Santiago Tomas Taher
Nahuel Agustín Orlandau
Fecha — 17/03/2026

## Slide 2
LogiTrack
GRUPO 5
Fecha — 17/03/2026
Nuestra visión
Muchas empresas gestionan sus envíos mediante hojas de cálculo o sistemas poco integrados, lo que dificulta el control y seguimiento de los paquetes.
Proponemos una aplicación que permita a empresas y operadores logísticos administrar de manera centralizada y eficiente la información relacionada con sus envíos.
Entre nuestros principales interesados:
Supervisor del Sistema
Operadores Logísticos
Empresa u Organización Cliente
Usuarios de Consulta o Supervisores

## Slide 3
LogiTrack
GRUPO 5
Fecha — 17/03/2026
Objetivos SMART
Prototipo funcional del sistema
Sistema de seguimiento de estados
Búsqueda y consulta de envíos
Implementación de un modelo básico de Machine Learning
Gestión del proyecto y repositorio

## Slide 4
LogiTrack
GRUPO 5
Fecha — 17/03/2026
Alcance (In Scope)
Objetivo:
Permitir la gestión básica de envíos y seguimiento dentro de un sistema logístico simulado.
Gestión de envíos
Búsqueda y consulta
Seguimiento del envío
Gestión de roles
Prototipo y arquitectura

## Slide 5
LogiTrack
No Alcance (Out of Scope)
GRUPO 5
Fecha — 17/03/2026
Las siguientes funcionalidades no serán desarrolladas en esta etapa inicial del proyecto, ya que exceden el objetivo del MVP académico.
Integraciones externas
Optimización logística
Notificaciones
Pagos y facturación
Seguridad avanzada
Infraestructura real de producción

## Slide 6
LogiTrack
Working Agreement
GRUPO 5
Fecha — 17/03/2026
Guidelines a seguir durante el proyecto:
Comunicación del equipo
Reuniones de seguimiento
Distribución de tareas
Uso del repositorio
Calidad del trabajo
Resolución de problemas
Responsabilidad y compromiso

## Slide 7
LogiTrack
Plan de Comunicación
GRUPO 5
Fecha — 17/03/2026
Objetivo:
Definir canales y herramientas para asegurar una comunicación efectiva y el seguimiento del proyecto.
Equipo
3 integrantes trabajando de forma colaborativa.
Distribución equitativa de tareas (desarrollo y documentación).
Canales de comunicación
WhatsApp / Telegram / Discord → comunicación rápida.
GitHub → control de versiones del código.
Google Drive / Docs → documentación del proyecto.
Frecuencia
Reuniones semanales para seguimiento del progreso.
Reuniones adicionales cuando sea necesario.

## Slide 8
LogiTrack
Plan de comunicación
GRUPO 5
Comunicación con el Product Owner
Docente del curso.
Contacto vía Telegram, correo, aula virtual o durante las clases.
Gestión del proyecto
Registro de decisiones en documento compartido.
Problemas o bloqueos se comunican al equipo para resolverlos colaborativamente.
Fecha — 17/03/2026

## Slide 9
LogiTrack
Criterios de Trabajo
GRUPO 5
Fecha — 17/03/2026
Definition of Ready:
Las historias tienen descripción clara de la funcionalidad.
Incluye criterios de aceptación definidos.
Está priorizada en el backlog.
El equipo entiende qué se debe construir.
Tiene estimación realizada por el equipo.
No tiene bloqueos externos conocidos.
Los recursos o información necesaria están disponibles.
Está dividida en un tamaño manejable para completarse en un sprint.

## Slide 10
LogiTrack
Criterios de Trabajo
GRUPO 5
Fecha — 17/03/2026
Definition of Done:
La funcionalidad fue desarrollada completamente.
Se cumplen todos los criterios de aceptación.
El código fue revisado por otro miembro del equipo.
Se realizaron pruebas funcionales y pasaron correctamente.
No hay errores críticos abiertos.
El Product Owner aceptó los avances.
La funcionalidad está integrada al repositorio principal.
La documentación está actualizada.